**Zápis**

z jednání výboru samosprávy č. 037 domu Čsl. armády 2090/24, Šumperk,

konaného dne 6. 8. 2012

Přítomni: Kremlová V., Fuchs M., Kurek J., Nesrsta J.

1. Na žádost dodavatele projednal výbor samosprávy změnu termínu výměny výtahu 500 kg z 28.5. – 10.8. na 10. 9. – 31. 10. 2012. Při odsouhlasení této změny nabízí provést nad rámec smlouvy zdarma osazení kabiny výtahu 900 kg shodným ovládacím panelem jako bude v novém výtahu a výměnu podlahové krytiny v ní. K tomu provede také zdarma montáž ovladačů osvětlení do nové fermacelové stěny ve všech poschodích.
Za těchto podmínek výbor samosprávy posunutí termínu odsouhlasil.
2. Výbor samosprávy odsouhlasil změnu servisní firmy u obou výtahů z firmy Schindler CZ, a.s., na Liftmont, s.r.o. Důvodem je to, že část zařízení bude společná pro oba výtahy a bylo by nelogické, aby každý servisoval někdo jiný. Např. nový ovládací panel a šachetní dveře u výtahu 900 kg po dobu záruky bude servisovat firma Liftmont.
3. Bylo provedeno vyplacení dotace z programu Zelená úsporám v celkové výši 4 422 047 Kč k tomu jsme ještě získali dotaci z programu Nový panel ve výši cca 1 500 000 Kč, která bude vyplácena postupně po dobu splácení úvěru.
4. Po provedení mimořádné splátky úvěru bance z poskytnuté dotace, byl od 1. srpna vrácen příspěvek do fondu DZODI na původní výši.
5. Při provádění revize hasicích přístrojů musel být do suterénu doplněn 1 ks práškového přístroje za chybějící.
6. V souvislosti s rozhodnutím členské schůze o zrušení mandlů byl odhlášen a demontován elektroměr od mandlovny.

 předseda samosprávy

 Miroslav Fuchs